| CBST | Popis | Objektivně ověřitelné ukazatele | Způsob ověření | Poznámky, předpoklady, rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Účel | Posunout kosmonautiku blíže amatérským podmínkám všeobecně a i sobě samým (udělat ji dostupnější a zajímavější). | - Rozpracovávání koncepce dalšími nově vzniklými amatérskými týmy - Zájem veřejnosti - Naše navazující kosmonautické projekty | - Zprávy o pokračovatelských týmech z různých médií - Ohlasy na publikované materiály a zprávy o našem CubeSatu - Dokumentace a výsledky našich budoucích projektů | Důraz je kladen na miniaturizaci, jednoduchost a dostupnost komponent i celku. |
| Cíle | - Postavit, vypustit a provozovat nanodružici dostupnou i pro amatéry (stavebnicové koncepce a s nízkými HW náklady) - Zdokumentovat vše potřebné pro stavbu a provoz dostupných družic a sond | - Hmotnost družice do 1 kg - Rozměry 10x10x10 cm - Platné schválení pro let - Z družice na dráze přijato alespoň 10 kB analyzovatelných dat - Zpracována dokumentace družice a všech souvisejících činností | - Fotografie družice - Protokoly z testů družice - Oficiální záznamy kompetentní autority - Komunikační záznamy - Dokumentace na webu | Jak udržet zájem, aktivitu a motivaci členů týmu? |
| Konkrétní výstupy | - Postavena a zdokumentována funkční nanodružice - Družice dopravena na oběžnou dráhu (potřebné kroky zdokumentovány) - Zdokumentovány informace z činnosti družice na dráze a doporučení pro další činnost | - Funkční jednotlivé díly - Funkční prototyp družice - Úspěšné testy a simulace - Funkční letový kus (RLE) - Smlouva se zprostředkovatelem startu - Veškeré náklady pokryty - Certifikace družice - Katalogizace družice - Spojení navázáno - Předané povely vykonány - Let družice je stabilizován - Pohyb družice lze ovlivnit - Dokumentace je dostupná | - Záznamy z testů dílů - Záznamy z testů prototypu - Záznamy ze simulací - Záznamy z testů RLE - Kopie smlouvy na start - Kontrola účetnictví týmu - Kopie certifikátu družice - Záznamy Space-Track - Komunikační záznamy - Analýza přijatých dat - Záznamy o trajektorii - Dokumentace na webu | Při návrhu a stavbě bude dbáno na ověření všech dílů potřebných pro budoucí použití (i pro sondy). Jak zajistit certifikaci družice a financování startu? |
| Klíčové činnosti | - Stanovení vize, koncepce a parametrů družice - Sestavení realizačního týmu - Stavba prototypů dílů - Sestavení a testování prototypu družice - Stavba letového kusu družice - Zjištění možností a podmínek zajištění startu - Výběr nejvhodnější možnosti zajištění startu - Splnění podmínek pro start - Příprava pozemního segmentu - Předstartovní příprava družice (+ start na dráhu) - Aktivace družice na dráze - Navázání komunikace - Analýza zjištěných informací a řízení družice - Zpracování informací a soupis hodnocení a doporučení pro další činnost | Rozpočet (maximální): - Výroba max. 1 mil. Kč - Certifikace max. 1 mil Kč - Zajištění startu 1 mil. Kč - Provoz a režie 1 mil. Kč Rozpočet (minimální): - Výroba 100000 Kč (HW) - Testy a režie 100000 Kč - Zbytek zdarma (sponzoring) | Stanoveným klíčovým činnostem odpovídá vzor harmonogramu pro vývoj jednotlivých dílů družice. | V celém projektu je snaha o minimalizaci finančních nákladů. |

6.4.2006